| МИНОБРНАУКИ РОССИИ ### федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») ________ П Р И К А З 29.04.2025 № 1263 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении и введении в действие планов подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объектов теплопотребления Студенческого городка СПбПУ |  |

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объектов теплопотребления (общежитий), расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб», в соответствии с Приложением № 1.

2.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объекта теплопотребления (гостиницы), расположенного в Калининском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением № 2.

3.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объектов теплопотребления (общежитий), расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: ФГАОУ ВО «СПбПУ», в соответствии с Приложением № 3.

4.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объектов теплопотребления (общежития и гостиницы), расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб», в соответствии с Приложением № 4.

5.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объекта теплопотребления (общежития), расположенного в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением № 5.

6.	Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объекта теплопотребления (общежития), расположенного в Московском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением № 6.

7.	Руководителям структурных подразделений ФГАОУ ВО «СПбПУ», ответственным за проведение мероприятий, предусмотренных Приложениями №№ 1-6 к настоящему приказу, обеспечить их исполнение.

8.	Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

| Директор Студенческого городка СПбПУ | В.Я. Ольшевский |
| --- | --- |

| Проект вносит | Согласовано |
| --- | --- |
| С.А. Ключевской (28.04.2025 12:35:09) | М.И. Квитинская (28.04.2025 15:28:31) В.С. Зимин (28.04.2025 15:56:55) ___________________________________ ___________________________________ |

Приложение № 1

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Калининский район СПб, АО «ТЭК СПб»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 			8 зданий / по перечню

Перечень зданий:

- СПб, ул. Вавиловых, д. 10, корп. 2, общежитие № 17;

- СПб, ул. Вавиловых, д. 10, корп. 3, общежитие № 18;

- СПб, пр. Непокорённых, д. 6, корп. 2, общежитие № 10;

- СПб, пр. Непокорённых, д. 8, корп. 2, общежитие № 14;

- СПб, ул. Хлопина, д. 9, корп. 2, общежитие № 8;

- СПб, ул. Хлопина, д. 13, корп. 1, общежитие № 12;

- СПб, пр. Гражданский, д 28, общежитие № 15;

- СПб, пр. Гражданский, д. 30, общежитие № 13.

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов):			Общежития СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 14 | Ресурсоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 11 | Обслуживающие организации по договору: ООО «Ресурс Прогресс» и ЗАО «НТО «ГАЛАКС» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 7 / 1 | Открытая/закрытая |
| Горячее водоснабжение | 7 / 1 | АО «ТЭК СПб» / теплообменник |
| Тепловые сети | 560,4 п.м, Ду70-150 мм | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водомерный узел | 16 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Насос системы холодного водоснабжения | 3 |  |
| Тепловой ввод | 14 | АО «ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 16 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 15 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | 11 | ООО «ПетербургГаз» |
| Система АППЗ и дымоудаления | 15 | СПбПУ |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 912,2 | до 01.09.2025 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 5 | до 01.09.2025 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | 800 | до 01.09.2025 |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. |  |  |
|  |  | радиаторов | п.м. |  |  |
|  |  | трубопроводов | шт. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 8 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. |  |  |
|  |  | трубопроводов | шт. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 8 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 16 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. | 8 | до 01.09.2025 |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 7 т. | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 27 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проведение испытаний тепловых сетей |  | п.м. | 560,4 | в соответствии с графиком ТСО |
| 8.2 | Проведение шурфования подземных тепловых сетей |  | п.м. | 7,5 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 14 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 8 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 11 | до 01.09.2025 |
| 8.6 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 170 | до 01.09.2025 |
| 8.7 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 1 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.8 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________ 2025

М.П.

Приложение № 2

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Калининский район СПб, ПАО «ТГК-1»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 			СПб, Полюстровский пр., д. 14, лит. А

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов):		Гостиница СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 1 | Источник тепла: ПАО «ТГК-1» Теплосетевая организация: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | Обслуживающая организация, по договору: ЗАО «НТО «ГАЛАКС» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 | Закрытая |
| Горячее водоснабжение | 1 | Теплоноситель: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Тепловая энергия: ПАО «ТГК-1» |
| Тепловые сети | 114 п.м, 2Ду150 мм | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водомерный узел | 2 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Насос системы холодного водоснабжения | 1 |  |
| Тепловой ввод | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 2 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 2 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | - |  |
| Система АППЗ и дымоудаления | 3 | СПбПУ |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. |  |  |
|  |  | радиаторов | п.м. |  |  |
|  |  | трубопроводов | шт. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. |  |  |
|  |  | трубопроводов | шт. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0,63 | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 3 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проведение испытаний тепловых сетей |  | п.м | 114 | в соответствии с графиком ТСО |
| 8.3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. |  | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.6 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 30 | до 01.09.2025 |
| 8.7 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 1 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.8 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)					(подпись)

« ______ » ________________2025

М.П.

Приложение № 3

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Калининский район СПб, АО «ТЭК СПб»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 			8 зданий / по перечню

Перечень зданий:

- СПб, ул. Кантемировская, д. 11, общежитие № 11;

- СПб, Лесной пр., д. 65, корп. 1, общежитие № 1;

- СПб, Лесной пр., д. 65, корп. 3, общежитие № 3;

- СПб, Лесной пр., д. 67, корп. 2, общежитие № 7;

- СПб, ул. Парголовская, д. 11, корп. 1, общежитие № 4;

- СПб, ул. Парголовская, д. 11, корп. 2, общежитие № 5;

- СПб, ул. Харченко, д. 16, общежитие № 6.

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов):			Общежития СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 9 | ФГАОУ ВО «СПбПУ», Котельная Студгородка |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 9 | Обслуживающая организация по договору: ЗАО «НТО «ГАЛАКС» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 9 | Закрытая |
| Горячее водоснабжение | 9 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водомерный узел | 13 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Насос системы холодного водоснабжения | 1 |  |
| Тепловой ввод | 9 | АО «ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 13 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 10 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение |  | ООО «ПетербургГаз» |
| Система АППЗ и дымоудаления | 16 | ФГАОУ ВО СПбПУ |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 600 | до 01.09.2025 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - | - |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. | - | - |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 220 | до 01.09.2025 |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 30 | до 01.09.2025 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | - |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | 5 |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | - |  |
|  | отмосток |  | шт. | - |  |
|  | приямков |  | шт. | - |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. | - |  |
|  |  | радиаторов | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 9 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. |  |  |
|  |  | трубопроводов | шт. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 9 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 13 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. | 10 | до 01.09.2025 |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 6 | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 56 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 9 | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 7 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 9 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 44 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 9 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	 Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________ 2025

М.П.

Приложение № 4

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Выборгский район СПб, АО «ТЭК СПб»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 			2 здания / по перечню

Перечень зданий:

- СПб, пр. Энгельса, д.65, гостиница «Наука»

- СПб, пр. Энгельса, д.129, корп.4, общежитие№16

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов):		Общежитие, гостиница СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 2 | Теплоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 3 | Обслуживающая организация, по договору: ООО «Ресурс Прогресс» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 2 | Открытая |
| Горячее водоснабжение | 2 | АО «ТЭК СПб» |
| Водомерный узел | 3 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Тепловой ввод | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 3 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 2 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | - |  |
| Система АППЗ и дымоудаления | 2 | СПбПУ |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | - |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. | - |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 12 |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | - |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | - |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | - |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | - |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. | - |  |
|  |  | радиаторов | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 2 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. | - |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 2 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 3 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. | - |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0,63 | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 3 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 2 | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 3 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 16 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 2 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	  Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________ 2025

М.П.

Приложение № 5

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Адмиралтейский район СПб, ПАО «ТГК-1»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 		СПб, пр. Малодетскосельский, д. 27, лит. А

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов)		Общежитие №20 СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 1 | Источник тепла: ПАО «ТГК-1» Теплосетевая организация: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | Обслуживающая организация, по договору: ЗАО «НТО «ГАЛАКС» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 | Открытая |
| Горячее водоснабжение | 1 | ПАО «ТГК-1» |
| Тепловые сети | 2Ду50 - 21,3 м |  |
| Водомерный узел | 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Тепловой ввод | 1 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водопроводный ввод | 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 1 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Система АППЗ и дымоудаления | 2 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | - |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. | - |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 7 |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | - |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | - |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | - |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | - |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. | - |  |
|  |  | радиаторов | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. | - |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. | - |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0,2 | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 8 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 16 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 1 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________2025

М.П.

Приложение № 6

к приказу от 29.04.2025 № 1263

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025

- ПЛАН

- подготовки жилых зданий к отопительному периоду 2025/2026 года

- (Московский район СПб, ПАО «ТГК-1»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК 		Студенческий городок СПбПУ

Адрес/количество МКД: 		СПб, ул. Гастелло, д. 20

- Общие сведения

- Назначение объекта(ов)		Общежитие № 19, СПбПУ

(многоквартирный(ые) дом(а), общежитие, специализированный жилой фонд)

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 1 | Источник тепла: ПАО «ТГК-1» Теплосетевая организация: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | Обслуживающая организация, по договору: ЗАО «НТО «ГАЛАКС» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 | Закрытая (теплообменник) |
| Горячее водоснабжение | 1 | Теплоноситель: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Тепловая энергия: ПАО «ТГК-1» |
| Тепловые сети | 2Ду65 -31м;2Ду50-1,7м | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водомерный узел | 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Тепловой ввод | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 2 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | 1 |  |
| Система АППЗ и дымоудаления | 2 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ ℃(ещё не завершён) |  |  |  |  |
| 1. | Неисправностей и аварий не было | – | – | – |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | - |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. | - |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 7 |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | - |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | - |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | 2 |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | - |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | - |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | шт. | - |  |
|  |  | радиаторов | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | п.м. | - |  |
|  |  | трубопроводов | шт. | - |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. | - |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. | - |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. | - |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. | - |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - | - |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0,3 | до 01.09.2025 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 8 | до 01.09.2025 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. (ИТП) | 30 | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 30 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 1 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Директор Студенческого городка 	Ольшевский В.Я.

(должность)				(Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________ 2025

М.П.