| МИНОБРНАУКИ РОССИИ ### федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») ________ П Р И К А З 05.05.2025 № 1312 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении и введении в действие планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. объектов теплопотребления (жилых домов) |  |

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. объектов теплопотребления (жилых домов), расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: ФГАОУ ВО «СПбПУ», в соответствии с Приложением 1.

- Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. объектов теплопотребления (жилых домов), расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, теплоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб», в соответствии с Приложением 2.

- Руководителям структурных подразделений ФГАОУ ВО «СПбПУ», ответственным за проведение мероприятий, предусмотренных Приложением №1 и Приложением №2 к настоящему приказу, обеспечить их исполнение.

- Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

| Проректор по организационно-хозяйственной работе | С.С. Владимиров |
| --- | --- |

Приложение №1

к приказу от 05.05.2025 № 1312

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025г.

- ПЛАН

- подготовки многоквартирных домов

- к отопительному периоду 2025/2026 годов

- (Калининский район СПб, Центральная котельная СПбПУ)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК: 		ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Адрес/количество МКД:  2 дома

ул. Политехническая, д. 29, корп. 2 литера Д

ул. Политехническая, литера П (два крыла)

- Общие сведения

1. Назначение объектов: 			многоквартирные дома

(МКД, общежитие, специализированный жилой фонд)

2. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 1 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 / 1 | Открытая / электрические водонагреватели |
| Горячее водоснабжение | 1/2 | ФГАОУ ВО «СПбПУ»/ газовые колонки |
| Водомерный узел | - | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Тепловой ввод | 2 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» |
| Водопроводный ввод | 5 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 3 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | 3 | ООО «ПетербургГаз» |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220 дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность -… дней, средняя t наружного воздуха _...___ ℃ (ещё не завершён) |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 2 | до 01.09.2025 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - | до 01.09.2025 |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 7 | до 01.09.2025 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | шт. |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | - | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. | - | до 01.09.2025 |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0,1 |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. |  |  |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. | - | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 128 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 8 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 2 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

(должность)				         (Ф.И.О.)				(подпись)

« ______ » ________________2025г.

М.П.

Приложение №2

к приказу от 05.05.2025 № 1312

- СОГЛАСОВАНО

- ________________________________

- (представитель ТСО)

- ______________/_________________/

- «______»________________2025г.

- ПЛАН

- подготовки многоквартирных домов

- к отопительному периоду 2025/2026 годов

- (Калининский район СПб, АО «ТЭК СПб»)

- Наименование УК, ТСЖ, ЖСК: 		ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Адрес/количество МКД:  3 дома

ул. Хлопина, д. 7, корп. 2,

ул. Хлопина, д. 7, корп. 3,

ул. Политехническая, д. 29, к. 1, литера Е

- Общие сведения

1. Назначение объектов: 			многоквартирные дома

(МКД, общежитие, специализированный жилой фонд)

2. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 4 | Ресурсоснабжающая организация: АО «ТЭК СПб» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 4 | Обслуживающая организация, по договору: ООО «Тепломер-сервис» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 | Открытая |
| Горячее водоснабжение | 1 / 2 | АО «ТЭК СПб»/ газовые колонки |
| Водомерный узел | 6 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 3 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | 2 | ООО «ПетербургГаз» |

- Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2022-2023 годов, продолжительность - 220 дней, средняя t наружного воздуха +1℃ |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |
| Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха -0,4 ℃ |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |
| Отопительный период 2024-2025 годов – продолжительность _-… дней, средняя t наружного воздуха _.... ℃ (ещё не завершён) |  |  |  |  |
|  | Неисправностей и аварий не было |  |  |  |

- Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 
2025/2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 4 | до 01.09.2025 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. | 30 | до 01.09.2025 |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 16 | до 01.09.2025 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | шт. |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 4 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 2 | в соответствии с графиком, согласованным с ТСО |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 6 | до 01.09.2025 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. | 3 | до 01.09.2025 |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 0.1 |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. |  |  |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. | 2 | до 01.09.2025 |
| 8.2 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | шт. | 163 | до 01.09.2025 |
| 8.3 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | 4 | до 01.09.2025 |
| 8.4 | Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 10 | до 01.09.2025 |
| 8.5 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплопотребления и тепловых пунктов |  | шт. | 3 | до 01.09.2025, в соответствии с графиком ТСО |
| 8.6 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | до 01.09.2025 |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной 
в установленном порядке эксплуатирующей организации:

________________________            ___________________          _______________

(должность)                                                      (Ф.И.О.)                                                    (подпись)

« ______ » ________________2025г.

М.П.

| Проект вносит | Согласовано |
| --- | --- |
| А.А. Шклярова (30.04.2025 13:02:28) | М.И. Квитинская (30.04.2025 14:09:25) В.С. Зимин (30.04.2025 14:56:14) ___________________________________ ___________________________________ |