Соглашение о предоставлении субсидии: 14.578.21.0231

RFMEFI57817X0231

Тема: «Предотвращение сетевых атак на основе технологии больших данных и высокопараллельного эвристического анализа сверхвысоких объемов трафика в магистральных сетях Интернет».

Приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы.

Критическая технология: Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Индустриальный партнер: Общество с ограниченной ответственностью «НеоБИТ»

Цель проекта:

Разработка	комплекса	программно-технических	решений, направленного на создание программного комплекса, обеспечивающего:

1.1	выявление сетевых атак методами обнаружения отклонений в трафике сверхбольших объемов, поступающем с пограничных маршрутизаторов магистральных сетей Интернет;

1.2	защиту от сетевых атак типа отказ в обслуживании, атак уровня приложений.

1.3 разработку экспериментального образца программного комплекса обнаружения угроз безопасности информации и защиты от них (далее – ЭО ПК).

В результате выполнения работ по проекту на первом этапе:

- Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР, и содержащий сравнительный анализ современных систем обнаружения атак, в том числе, обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты - не менее 15 научно-информационных источников за период 2011 – 2017 гг.

- Проведены теоретические мультидисциплинарные исследования существующих методов обнаружения угроз безопасности и защиты от них. По итогам анализа информационных источников, перспективным направлением исследований является эвристический анализ, позволяющий обнаруживать некоторые инварианты параметров сетевого трафика, изменение которых свидетельствует о нарушении безопасности.

- Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования показали, что в настоящее время отсутствуют патенты и иные охранные документы, которые могут препятствовать разработке и применению в Российской Федерации новых методов, алгоритмов и средств, обеспечивающих создание технологии предотвращения сетевых атак на основе технологии больших данных и высокопараллельного эвристического анализа сверхвысоких объемов трафика в магистральных сетях Интернет.

- Выполнены обоснование и выбор направления исследований на основе анализа информационных источников и результатов патентных исследований. Направление дальнейших исследований связано с разработкой новых мультифрактальных и вейвлет-эвристик, позволяющих обнаруживать аномалии в трафике магистральных сетей, а также с разработкой методов прогнозной аналитики и предсказания поведения сетевого трафика для предотвращения сетевых атак.

- Разработана симуляционная модель применения технологии «больших данных» и методов высокопараллельного эвристического анализа. Модель объединяет все разработанные методы и формально описывает каждый этап процесса.

- Разработаны методы сбора и предварительной обработки сверхвысоких объемов трафика магистральных сетей Интернет для высокопараллельного анализа:

- метод автоматической классификации сетевого трафика «на лету», заключающийся в отделении P2P-трафика от web-трафика для повышения точности обнаружения сетевых атак;

- метод сокращения размерности сверхвысокого объема сетевого трафика, заключающийся в извлечении параметров сетевых пакетов и использовании иерархически-зависимых окон агрегации;

- метод динамического распределения сверхвысоких объемов трафика между вычислительными узлами гетерогенного кластера.

- Индустриальным партнером выполнена разработка методов сбора и предварительной обработки сверхвысоких объемов трафика магистральных сетей Интернет для высокопараллельного анализа:

- метод распределенного сбора сверхвысоких объемов сетевого трафика на основе интеллектуального опроса граничных маршрутизаторов магистральной сети;

- метод хранения информации о сетевом трафике на основе автоматического тиринга, обеспечивающий иерархическое хранение данных для дальнейшего анализа.

Полученные на данном этапе результаты будут использованы при разработке экспериментального образца программного комплекса обнаружения угроз безопасности информации и защиты от них. Сведения о ходе выполнения проекта представлены на сайте http://ibks-project.ru/tier/.